JC FORM AB - Att ta fram en plastprodukt

Ett par råd

När man konstruerar en plastdetalj gäller det att väga samman en mängd för konstruktören

många gånger okända faktorer för att han skall få den produkt han önskar.

Det är lämpligt att redan under förstudierna kontakta materialleverantör, fristående

specialist eller tilltänkt leverantör för diskussion omkring materialval och produktens och

verktygets slutliga utformning. Genom att ta dessa kontakter tidigt kan man få en bättre

plastprodukt snabbare, till lägre kostnad och oftast med en lägre verktygsinvestering

Välj kompetent leverantör tidigt, arbeta med budgetofferter och lägg beställning av

verktyget så tidigt som möjligt, på så sätt undviker man att plastprodukten blir orsak till

förseningar i projektet.

Tidsåtgång

Att ta fram ett verktyg för en plastdetalj tar mycket längre tid än de flesta föreställer sig.

Ungefärlig tid från order till första prov hos verktygsmakare

Enkla provverktyg 1 till 3 veckor

Komplicerade provverktyg med lösa delar 3 till 6 veckor

Enkla seghärdade produktionsverktyg 4 till 7 veckor

Komplicerade seghärdade produktionsverktyg 12 till 16 veckor

Enkla härdade produktionsverktyg 8 till 14 veckor

Komplicerade härdade produktionsverktyg 14 till 20 veckor

Projekt med flera samhörande produkter förlänger tiden med 3 till 10 veckor

Innan verktyget kan levereras till formsprutaren skall formrummen justeras så detaljen

innehåller önskade mått, formtummen skall få slutlig finish, gravyrer skall införas o s v.

För det mesta behövs 3 till 5 provkörningar innan verktyget kan godkännas för leverans.

Kunden behöver normalt 1 till 4 veckor för att utvärdera proverna och kommer också ofta

med ändringar vilket gör att processen förlängs ytterligare.

Tiden från första provkörning till verktygsleverans blir oftast mellan 4 och 15 veckor.

Produktändringar under pågående verktygstillverkning förlänger nästan alltid

framtagningstiden och höjer verktygskostnaden.

Det faktum är att då varje verktyg egentligen är en prototyp innebär att man sällan kan

räkna med en helt störningsfri produktionsstart.

Visserligen har man innan verktyget godkändes för leverans provkört ett antal gånger hos

verktygsmakaren men när man fintrimmar processen för att ta fram slutliga utfallsprover

finner man ofta att man behöver göra en del justeringar.

Det är också mycket vanligt att kunden efter provning av utfallsproverna vill göra en del

ändringar på produkten.

Det innebär att den slutliga produktionsstarten kan komma att förskjutas ett antal veckor.

Deformationer och formriktighet

I normalfallet tillverkas verktyget med 3D-underlaget som bas och korrigerat för antagen

krympfaktor.

Om man förväntar sig måttjusteringar kan man komma överens med verktygsmakaren att

man på vissa ytor lämnar kvar stål för att kunna justera efter provkörning.

Flera faktorer bl.a. ribbor eller olika godtjocklek påverkar detaljens skevning. Ribbor som

avviker från detaljens godstjocklek t.ex. tunna ribbor i syfte att minska sjunkning kan orsaka

deformation genom att de krymper annorlunda än detaljen i övrigt I regel behöver ribborna

dessutom släppning vilket ytterligare kan öka deformation/skevning.

Graden av skevning är dessutom materialberoende

Genom att många plastmaterial krymper olika längs och tvärs flytriktningen påverkas

krympning och deformation också av intagets placering. Olika fyllmedel har här mycket stor

inverkan som inte kan förutsägas annat än genom praktiska prov med ev. efterföljande

trimningsrundor.

Toleranser för ytors formriktighet måste därför vara anpassade till den enskilda detaljens

utformning.

Formriktigheten är bättre hos amorfa material än hos delkristallina och kristallina

Ribbor som avviker från den generella godstjockleken kan medföra störande skevning.

På lådformade detaljer buktar väggarna gärna inåt speciellt om det finns olika väggtjocklek

Tunn vägg krymper mindre än tjock. Väggen blir därför "för lång".

Vinkeln mellan väggarna minskar, man säger att hörnet faller ihop.

Beteendet är materialberoende men tendensen finns hos alla material!

Alla dessa reaktioner är större hos kristallina och delkristallina än på amorfa material –

detta betyder att det är lättare att få en formriktig detalj om man kan använda amorfa

material.

Utstötning

För produktivitet och verktygsfunktion spelar utstötningen/avformningen mycket stor roll.

Det är viktigt att detaljen stöts ut med så jämnt fördelade krafter som möjligt så att detaljen

inte spricker eller deformeras.

Detaljens släppningsvinklar har stor betydelse för behovet av utstötning.

En ogynnsamt utformad utstötning kan också medföra att detaljen spricker i när den

används genom att det uppkommit spänningar eller mikrosprickor.

För att bestämma verktygets uppbyggnad fordras även här kännedom om detaljens

funktion och om de krav som ställs på den.

Sjunkningar och ytdefekter

Vid väggar, ribbor, skruvtorn, snäppen etc. som ansluter till synlig yta finns alltid risk för

sjunkningar eller ytdefekter.

En bra tumregel är att anslutande gods skall vara 50% eller mindre av den synliga ytans

godstjocklek för att inte ge sjunkningar.

Vid mönstrade ytor kan ytdefekter uppkomma även om rekommendationen följs. Sådana

s.k. termiska effekter varierar med mönster och plastmaterial.

För optimal formfyllnad och bästa hållfasthet skall alla godstjocklekar vara lika och alla hörn

vara rundade.

Ingöt

Ingötssystemets uppgift är att via ingötspunkterna leda smältan från maskinens cylinder in i

formrummen. Då ingötssystemets utformning och ingötspunkternas placering i hög grad

påverkar fyllnadsförloppet och därmed produktens kvalitet har dess utformning stor

betydelse.

Kännedom om detaljens funktion är av stor betydelse för att bestämma verktygets

uppbyggnad och ingötssystemets utformning.

Krav på "osynliga" intagsrester, perfekt ytfinish och optimal formfyllnad går inte ihop.

Oftast blir det en kompromiss med negativ inverkan på formriktighet m.m.

Vid intagsområdet uppkommer orientering och spänningskoncentration som måste beaktas

hållfasthetsmässigt. I de flesta fall och i viss mån material beroende, uppstår ytdefekter

kring intaget. Vid varje nytt projekt är bland de viktigaste besluten att tillsammans med

kunden fastställa intagsplacering, utseende och acceptansnivåer.

Undvik stora plana ytor – de blir aldrig helt plana och alla ytfel framträder tydligt, speciellt

om ytan skall ha högglans och det krävs mörka färger

Värsta fallet är stora högglansytor som skall vara svarta.

Lackerring kan vara ett alternativ men ytans geometriska avvikelser kan ändå aldrig döljas.

Formfyllnadsanalys

I dag finns ett kraftfullt datoriserat verktyg – formfyllnadsanalys - som kan användas för

att optimera ingötssystemet och finna bästa placering av ingötspunkten eller

ingötspunkterna, CAD-modell i 3D är förutsättning.

Sammanflytningar och luftinneslutningar

Hål, urtag och godsförtunningar stör formfyllnadsförloppet. Principiellt gäller att vid varje hål

bildas en sammanflytning en så kallad vällinje. Antal intag och deras placering kan i viss

mån påverka sådana sammanflytningar men i stort sett måste de accepteras.

Sammanflytningar sänker lokalt materialets hållfasthet.

De syns som en tunn linje, vid mönstrade artiklar bildas ofta ett bredare matt fält. För

material som har riktningsberoende (anisotropiska) egenskaper kan

sammanflytningsområdet få annan krympning.

Vid fiberfyllda material uppkommer kraftig orientering i sammanflytningen med

konsekvenser på hålIfasthet och dimensioner.

Luftinneslutningar ger likartade eller värre problem än sammanflytningar, det kan till och

med uppstå hål eller brännmärken då den innestängda luften komprimeras.

Antal intag och deras placering kan i viss mån påverka deras läge. Dimensionsförändringar

på detaljen, införande av avluftningar i verktyget och flyttning av ingöt kan minimera eller

helt eliminera problemet.

Viktigt - Både sammanflytningar och luftinneslutningar kan under konstruktionsfasen

studeras med hjälp av fomfyllnadsprogrammen.

Märkning, fotoetsning och slutlig polering bör inte utföras förrän måttriktiga detaljer

tagits fram eftersom godstjocklek kan behöva ändras under intrimningsprocessen. På 2Dritningen

skall också alltid anges vilken ytfinish som önskas, till exempel fotoetsad, polerad

eller putsad.

Ange även vilka ytor som önskas fria från partlinjer, ingöt och utstötarmärken.

Mätning

Att mäta plastdetaljer är besvärligt, detaljerna är ofta veka och likt plåt- och gummidetaljer

ostabila innan de spänts in i sin funktionsposition. Uppmätning av hållägen, ytor m.m.

måste spegla detta – det går inte att mäta fritt i rymden.

Ofta behöver stödpunkter för fixtur och/eller referenspunkter för mätning konstrueras in i

detaljen. Referenssystemet för uppmätning måste vara utformat så att detaljens

uppläggning i t.ex. mätfixtur är stabil och klart definierad.

Toleranser

Våra vanliga ISO-toleranser är framtagna för metaller och kan i princip aldrig tillämpas

för polymera material.

Det är viktigt att beakta att termoplaster, som har hög brottöjning och elasticitet, sällan eller

aldrig behöver så snäva toleranser som metallerna med deras höga styvhet och låga

elasticitet. Det är också viktigt att fastställa om toleransen verkligen behövs för

sammanfogning med andra komponenter eller om den behövs för funktionen eftersom den

kommer att förändras med arbetsmiljön.

Tyska toleransstandarden DIN 16901 beskriver mycket bättre plastmaterialens möjligheter.

Med standarden uppnås en överenskommelse mellan leverantör och beställare om vilka

måttavvikelser produkterna får ha vid leveranstillfället.

Observera att ingenting sägs här om formgodsets krympning eller förändringar vid förhöjd

temperatur, svällning i fuktig miljö, kemisk påverkan och heller ingenting om eventuella

deformationer som kan uppkomma då detaljen belastas. Nivå C i denna standard är för

vissa applikationer för fin att användas utan särskild genomgång. DIN 16901 motsvaras av

SAAB 2024 och Volvo 5065.

Generellt gäller att formsprutaren inte utan särskild överenskommelse kan acceptera

snävare toleranskrav än vad som rekommenderas i DIN 16901.

Modeller

I dag finns stora möjligheter att till förvånansvärt låg kostnad framställa modeller för att

verifiera konstruktion, utseende och i viss mån även styvhet och hållfasthet.

Tekniken finns sedan flera år tillgänglig och leveranstiden för en modell ligger omkring en

vecka. Allt som krävs är att detaljerna är ritade i 3D.

.

Att under konstruktionsfasen ta fram en eller flera modeller är alltid att rekommendera även

när det gäller enkla detaljer.

Produktkännedom

För korrekt offert och vid order en optimal produkt- och processberedning fordras att en

lämpligt utformad funktionsbeskrivning och en kravspecifikation följer med

förfrågningsunderlaget – det ökar formsprutarens möjligheter till täckande produktkritik och

träffsäkra offerter.

Vid ofullständigt underlag kan relevant produktkritik och en riktig offert inte lämnas.

Formsprutaren måste ibland också få förbehålla sig rätten att i senare skede återkomma

med uppdaterad produktkritik och uppdaterad offert då ny information eller nya

förutsättningar framkommit.

CAD-underlag, ritningar, toleranser, måttsättning och uppmätning

Verktygsmakaren använder i dag alltid den tredimensionella filen ”nufo” vid

verktygstillverkningen.

VARNING! I 3D-underlag ”nufo” finns normalt all geometri som behövs för

verktygsframtagningen.

Trots detta förekommer oftast mängder av onödig måttsättning på 2D- ritning.

Grundregel - endast de mått som skall mätas inför detaljens godkännande och de mått

som skall mätas under löpande produktion tas med.

Osymmetriska toleranser medför att 3D-underlaget inte kan användas "rätt av" med

påslag för krympfaktorn utan måste specialberedas vilket alltid medför alltid viss risk för

misstag vid verktygsframtagningen – använd alltid +/- toleranser vid måttsättning eller lägg

”nufo” mitt i den valda toleransen.

Förklara på ritning eller i offertunderlag vilket alternativ som valts.

Om man använder parametriska CAD-program överensstämmer ”nufo” och 2D förutsatt att

2D-ritning och ”nufo” hänger samman.

I icke parametriska CAD-program är risken för misstag överhängande då 2D-ritningen här

framställs separat och måste uppdateras varje gång ”nufo” ändras.

Det gäller alltså att i offertförfrågan entydigt definiera vilket underlag som gäller – går vid

oklarhet ”nufo” före 2D-ritningsunderlag eller tvärtom.

Skarpa innerhörn bör alltid undvikas på plastdetaljer, hållfastheten kan drastiskt

försämras. När man konstruerar en detalj kan 3D-filen bli mycket stor och därmed svår att

hantera om alla önskade radier. Konstruktörer utelämnar därför ofta radier för att underlätta

konstruktionsarbetet med risk för att på färdig detalj få hållfasthetsproblem.

Om det av praktiska skäl inte går att konstruera in radierna skall de anges på 2D-ritnigen

med anmärkning om att de saknas i ”nufo”.

2D-ritning

Grundregel är att endast verkliga funktionskrav beskrivs eller måttsätts för verifiering

eftersom all annan information finns i 3D-modellen.

På 2D-ritning skall däremot alltid anges om krav finns på att detaljen skall förses med

formrumsmärkning, materialmärkning/återvinningsmärkning, artikelnummer, logo och

datumfält. Detta bör dock inte markeras på ritning som absoluta krav avseende placering

och textstorlek. Först då verktygets layout fastställts kan avgöras exakt vilken plats som

finns tillgänglig i form av fria ytor på verktyget